2016年鄂州市建委开展建筑施工安全专项

整治工作方案

为进一步加强建筑施工安全生产工作,切实规范建筑施工起重机械、脚手架、高支模及深基坑、高处作业、消防安全等专项施工安全管理，有效预防和减少各类安全生产事故，坚决遏制重特大安全生产事故发生，根据省住建厅《关于开展2016年建筑施工安全专项整治工作的通知》（鄂建办[2016]76号）精神，结合鄂州实际，市建委决定在全市范围内开展建筑工程施工安全专项整治工作，特制定本工作方案。

一、组织领导

成立由市建委党组副书记肖辉国任组长，市建委相关科室、相关单位负责人参加的建筑施工专项整治工作领导小组，负责统一组织、推动实施专项整治工作。

二、指导思想

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立隐患就是事故的理念，以深化专项整治为抓手，强化源头治理、强化主体责任落实、强化科技支撑、强化建筑施工安全标准化管理，进一步推进安全生产法规制度和标准规范落实，促进全市建筑施工安全生产形势持续稳定，为鄂州经济社会发展创造安全稳定环境。

三、工作目标

通过全面、深入开展专项整治，着力解决鄂州建筑工程施工安全工作存在的突出问题和薄弱环节，进一步强化施工现场安全管理，落实施工现场各环节作业过程的组织和管理，强化建筑工程参建各方安全生产主体责任的落实，及时消除施工现场安全隐患，有效遏制和防范建筑起重机械、模板支撑系统、深基坑、脚手架等群死群伤事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

四、工作内容

1、安全生产主体责任落实情况。建设、监理、设计、施工总承包、专业分包、劳务分包，建筑起重机械“一体化”等单位安全生产主体责任落实情况；各方责任主体项目负责人安全责任落实情况。

2、从业人员持证上岗情况。施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员持有安全生产考核证情况；建筑起重机械司机、安装拆卸工、司索工、架子工等特种作业人员持证上岗情况。

3、危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理情况。施工单位开展专项方案编制、审核、专家论证及现场实施情况；监理单位开展专项方案审核、施工现场监理和工程验收情况；建设单位在安全报监时提供清单情况。

4、深基坑工程安全管理情况。深基坑（槽）开挖的防护情况，包括周边防护栏杆、工人专用梯道、同一垂直作业面上下层之间的隔离防护等；深基坑（槽）和边坡作业的合规性情况，包括支护、降（排）水、放坡、安全监测等。

5、模板支撑系统安全管理情况。模板支撑系统搭设前材料及基础验收、安全技术交底、模架搭设、搭设后检查验收，使用与检查、混凝土浇筑、现场安全监测、模架拆除以及监督管理等制度执行情况。

6、起重机械安全管理情况。建筑起重机械产权备案（注销）、安装（拆卸）告知、安全档案建立、检验检测、安装验收、使用登记、定期检查维护保养等制度执行情况、机械类专职安全生产管理人员配备情况以及企业是否具有相关资质和安全许可证情况；建筑起重机械“一体化”管理推进情况。

7、城市地下综合管廊工程安全管理情况。周边防护情况，包括对管廊施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，施工单位采取现状探勘、专项迁移方案、专项防护措施及对工程支持结构、围岩以及工程周边环境的施工监督情况；管廊内防积水排水设施设置及落实到位情况；针对管廊内多工序交叉施工安全专项施工方案，施工临时用电、消防安全施工控制措施；各类孔口安全防护情况；通风与防尘作用安全防护情况；有毒有害气体监测情况；管廊交叉部位安全防护情况；管廊内警示标志设置情况。

8、建筑业工伤保险制度的落实情况。建筑施工企业和建筑工程项目参加工伤保险情况，推进工伤保险措施落实情况，确保新开工建筑项目全部参加工伤保险、在建项目80%以上参加工伤保险的工作目标。

五、时段安排

1、部署启动阶段：2016年4月15日之前。各区（开发区）、新区住建局结合本地区建筑安全生产的实际情况，召开专项整治工作专题会议，研究制定建筑施工安全专项整治工作方案，查找问题，制定对策措施，并做好相应的部署工作。

2、自查自纠阶段：2016年4月至12月底。各区（开发区）、新区住建局督促本辖区内的建设、施工、监理等单位认真贯彻落实建筑施工安全专项整治工作的有关要求，严格按照有关法规文件和标准规范的要求对施工现场开展自查自纠，有关情况应形成书面材料，并存档备查。

3、检查督导阶段：2016年7月至11月。市建委组织两次覆盖所有在建项目的全面督查，采取“四不两直”的方式，加强对生产安全事故多发的重点地区、重点企业和重点工程项目监督检查，督促企业对照整治重点内容开展自查自纠，跟踪整改落实情况。

4、总结分析阶段：2016年11月底。各区（开发区）、新区住建局对本地区建筑施工安全专项整治工作开展情况进行全面总结分析，评估建筑施工安全专项整治成果，研究提出有效预防深基坑坍塌、模板支撑系统坍塌和起重机械倒塌等事故的意见和建议，形成建筑施工安全专项整治工作总结报告。

六、工作要求

1、高度重视，落实责任。各区（开发区）、新区住建局要提高对建筑施工安全专项整治工作的认识，按照“党政同责，一岗双责，失职追责”的要求，主要负责人要亲自抓好工作部署，将责任压实到每个企业、每个岗位，确保各项工作顺利开展。

2、加强检查，严格执法。各区（开发区）、新区住建局要严格制定详细的监督检查计划，加强对施工现场深基坑、模板支架系统及起重机械的监督抽查工作。要进一步严格执法，对在建筑施工安全专项整治工作中发现的问题和隐患，责令企业立即整改，对拒不整改的一律予以停工。对安全生产主体责任不落实的企业和人员要加大处罚力度，造成安全事故的，一律依法暂扣或吊销相关证照，并加强两场联动，依照有关规定在招投标、资质管理等方面给予限制，将处罚真正落到实处。

3、统筹推进，突出重点。各区（开发区）、新区住建局要统筹谋划，总体布局，推动建筑施工安全专项整治工作与打非治违、安全生产标准化、事故查处督办等各项工作协调开展，全面提升辖区内建筑施工安全生产监管水平。要着力突出三个重点：重点强化开发区、工业园区等功能区的建筑施工安全专项整治；重点加强对事故多发地区、企业以及政府投资工程、民生工程等社会影响较大项目的监督检查；重点强化各方责任主体项目负责人的安全责任落实。通过治理重点问题，以点带面，实现安全发展。

4、加强引导，及时总结。各区（开发区）、新区住建局要加强宣传引导，采用座谈交流、媒体宣传、发放手册等方式广泛宣传建筑施工安全生产工作，督促各方责任主体认真将各项要求落到实处。对工作开展不力、流于形式的，要通报批评，对典型案例要予以曝光。对建筑施工安全专项整治工作实施情况进行定期分析、评估，总结好的做法，推广应用到本地区建筑施工安全监管工作中，切实巩固建筑施工安全专项整治工作成果。

各区（开发区）、新区建设局要认真做好相关信息的汇总和报送工作，实施情况汇总及年度总结报告于2016年11月底报送鄂州市建委工程质量安全监督科。

联 系 人：吴少波

电子邮箱：2979594445@qq.com

联系电话：0711-3218230

附件：2016年建筑施工安全专项整治工作实施情况汇总表

附件

2016年建筑施工安全专项整治工作

实施情况汇总表

填报单位（盖章）：                   填 报 人：

审核人：                            联系电话：

填报时间段：    年    月    日至    月    日

| 行 动 开 展 情 况 | 本辖区在建工程项目数量（处） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开展建筑施工安全专项整治工作的项目数量（处） |  |  |
|  | 建筑施工安全专项整治工作开展覆盖率（%） |  |  |
|  | 企业自查出建筑施工安全专项整治重点工程隐患（项） |  |  |
|  | 自查自纠整改率（%） |  |  |
| 检 查 情 况 | 本辖区是否按照规定频次开展检查 |  | （是 否） |
|  | 本辖区派出检查组次数 |  |  |
|  | 检查施工项目（处） |  |  |
|  | 检查出建筑施工安全专项整治重点工程隐患（项） |  |  |
| 整 治 情 况 | 经济处罚 | 起数 |  |
|  |  | 金额（万元） |  |
|  | 责令项目停工整改（处） |  |  |
|  | 暂扣企业安全生产许可证（家） |  |  |
|  | 责令企业停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书（家） |  |  |
|  | 暂扣或吊销建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（人） |  |  |
|  | 责令从业人员停止执业、通报批评、诚信扣分或依法追究刑事责任（人） |  |  |
| 宣 传 情 况 | 阶段总结通报（次） |  |  |
|  | 媒体宣传（起） |  |  |
|  | 曝光案例（起） |  |  |

注：本表为本辖区内累计数。